|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **MC the EK** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2018.03.07 –  2018.03.13 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. Proposal 분담 작성 및 정리 (공통) 2. Proposal 발표 PPT 작성 (공통) 3. Github Repository 작성 (공통) 4. Smart Band 기기 (IHealth-Band 제외) 모델 조사 (공통) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | <**< 수행결과 >>**   1. **Proposal 분담 작성 및 정리 - 진행 중** 2. **Proposal 발표 PPT 작성 – 진행 중** 3. **Github Repository 생성 – 완료완료**  * <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV>  1. **Smart Band 기기 모델 조사 – 진행 중**  * SDK 또는 API 제공되는 기기 조사 * 심박수, 혈압 등 신체 건강 정보 데이터를 읽어올 수 있는 기기 조사  1. **Tensorflow 공부 (권태준)** 2. **DB 및 PHP웹 서버 공부 (권태준, 송진섭)** 3. **웹 UI 공부 (김희주)** | | | | | | | | |
| 작성 소스 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. SmartBand 구매 및 기기 조사 (공통) 2. Prototype UI 작성(Web & Mobile) (공통) 3. Proposal 수정 및 보완 | | | | | | | | |

<SCV – MC the EK> Hansung University