|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **MC the EK** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2018.03.14 –  2018.03.20 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. SmartBand 구매 및 기기 조사 (공통) 2. Prototype UI 작성(Web & Mobile) (공통) 3. Proposal 수정 및 보완 4. PHP 등의 개별 스터디 | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | <**< 수행결과 >>**   1. **SmartBand 구매 및 기기 조사 – 완료 (Fitbit의 Alta HR 구매 신청)** 2. **Proposal 수정 및 보완 – 완료** 3. **Proto-type UI 설계 – 진행 중 (PHP기본 이론 학습 완료)**  * **아톰 웹 편집기를 이용한 UI 설계 완료 (목표 : 3/27까지)**  1. **목표 스터디 진행**  * **권태준 : 95% 달성 (에러 해결책을 찾지 못함)** * **송진섭 : 100% 달성** * **김희주 : 100% 달성** | | | | | | | | |
| 작성 소스 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. UI 구현 및 서버 구축 2. 공공데이터 : 혈압, 당뇨 데이터를 이용해 DB 구축 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |

<SCV – MC the EK> Hansung University