|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **MC the EK** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2018.03.21 –  2018.03.27 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. UI 구현 및 서버 구축 2. 공공데이터 : 혈압, 당뇨 데이터를 이용해 DB 구축 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | <**< 수행결과 >>**   1. **Web UI 로그인 및 메인 화면 구현 – 완료** 2. **AWS를 이용한 서버 구축 – 완료** 3. **MySQL에 혈압, 당뇨 data 저장하고 분석 – 진행중 (R로 분석에 오류로 Python으로 해볼 예정)** 4. **목표 스터디 진행**  * **권태준 : 90% 달성 (python 오류)** * **송진섭 : 50% 달성 (R data분석 오류)** * **김희주 : 100% 달성** * **Ihealth 사에 api 제공 요청을 했으나 아직 commit되지 않았습니다.** * **Fitbit 제품 구매 요청 후 시간 소요가 앞으로 1주일 이상 더 걸릴 예정.** | | | | | | | | |
| 작성 소스 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. Web UI 사용자리스트 구현 및 안드로이드 연동 구현 2. DB에 저장된 data python을 이용해 분석 및 데이터 샘플링 작업 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |

<SCV – MC the EK> Hansung University