|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **MC the EK** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2018.04.04 –  2018.04.10 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 안드로이드 PHP FCM을 이용한 푸쉬 메시지 전송, 긴급메세지 전송 2. 웹 서버에 Data 그래프 개별 출력 및 API data 분석 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | <**< 수행결과 >>**   1. **JSON data 시각화는 성공했으나, 실시간으로 서버에서 데이터를 불러오는 것은 진행중입니다.** 2. **개별 관리 웹 페이지 작성** 3. **FCM으로 앱으로 푸시알람 전송 성공, 웹 서버에서 FCM을 통한 푸시알람도 성공** 4. **긴급메시지 전송은 SMS으로 대체 함.** 5. **목표 스터디 진행**  * **권태준 : 100% 달성** * **송진섭 : 50% 달성 (data 웹에서 실시간 반영 문제 )** * **김희주 : 100% 달성** * **Ihealth 사에 api 제공 요청을 했으나 아직 commit되지 않았습니다.** * **Fitbit 제품 도착 했고, 사용 공부 중입니다.** | | | | | | | | |
| 작성 소스 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. Data 수집 및 BMI 랭크 및 data 시각화, API 이용 2. 관리자, 유저 웹 분리, DB와 웹의 실시간 싱크로나이즈 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |

<SCV – MC the EK> Hansung University