|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **MC the EK** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2018.04.11 –  2018.04.17 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. Data 수집 및 BMI 랭크 및 data 시각화, API 이용 2. 관리자, 유저 웹 분리, DB와 웹의 실시간 싱크로나이즈 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | <**< 수행결과 >>**   1. **JSON data 시각화는 성공했으나, 실시간으로 서버에서 데이터를 불러오는 것은 진행중입니다.**  * **fitbit사는 15분의 gap을 둡니다.**  1. **구글과 Firbase의 RealDataBase를 통해 채팅 구현 – 완성** 2. **긴급메시지 전송에 위치 포함할 예정. – 완성** 3. **웹과 안드로이드의 GPS 공유 – 진행중** 4. **안드로이드와 안드로이드 사이의 GPS 공유 - 진행중** 5. **목표 스터디 진행**  * **권태준 : 100% 달성** * **송진섭 : 50% 달성 (data 웹에서 실시간 반영 문제 )** * **김희주 : 100% 달성** | | | | | | | | |
| 작성 소스 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 프로젝트 기능 개선 및 보완 2. 중간 데모 발표 자료 만들기 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |

<SCV – MC the EK> Hansung University