|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **MC the EK** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2018.04.18 –  2018.04.24 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 프로젝트 기능 개선 및 보완 2. 중간 데모 발표 자료 만들기 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | <**< 수행결과 >>**   1. **심박수 차트 출력 - 완료** 2. **실시간 GPS 좌표 저장 및 웹에 출력** 3. **안드로이드앱 실시간 GPS – 구글맵 – 완성** 4. **목표 스터디 진행**  * **권태준 : 100% 달성** * **송진섭 : 100% 달성** * **김희주 : 100% 달성** | | | | | | | | |
| 작성 소스 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | <https://github.com/Mon-terr/MCtheEK_SCV> | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 프로젝트 기능 개선 및 보완 2. 중간 데모 발표 자료 만들기 3. 개별 스터디 진행 | | | | | | | | |

<SCV – MC the EK> Hansung University